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第一章 投标须知

一、投标须知前附表

	项目
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	淮北市第一中学老校区（教学楼）维修改造工程

	2
	建设地点
	位于淮北市第一中学老校区

	3
	建设规模
	主要包含：北教学楼卫生间改造，南北教学楼金属扶手、栏杆、栏板加固增高；工程量及工程内容暂按清单描述为准。

	4
	质量标准要求
	合 格 

	5
	工期
	工期45日历天  

	6
	招标范围
	详见清单

	7
	承包方式
	施工总承包

	8
	资金来源
	财政资金

	9
	计价方式
	采用 综合单价 计价方式

	10
	投标人资质等级要求
	投标人须具有独立法人资格，建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证；本工程禁止挂靠投标，一经发现立即取消投标资格，投标保证金不予退还，并按相关法律法规处理。

	11
	投标人项目负责人资格要求
	项目负责人必须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，持有主管部门颁发的安全生产考核合格证书；

	12
	资格审查方式
	采用资格后审

	13
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金额
	投标保证金：5200元 （开标时现金方式现场缴纳）

	15
	踏勘现场
	自行进行踏勘，并充分考虑了解现场实际情况。投标人签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

	16
	投标文件及清单领取
	地点：淮北市南黎路海容广场817#

	17
	投标文件
	投标文件一份正本，三份副本；投标文件正、副本可装在同一密封袋密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章

	18
	投标文件递交
	投标人应凭授权委托书和身份证件在投标截止时间前在开标地点密封提交

	19
	投标文件递交地点及投标截止时间
	地点：淮北市南黎路海容广场817#
投标截止时间：2023年5月11日9:00 (北京时间)

	20
	开标地点及时间
	地点：淮北市南黎路海容广场817#
投标截止时间：2023年5月11日9:00 (北京时间)

	21
	招标疑问提交时间和疑问答复时间
	提交疑问时间：投标人于2023年5月8日11:00 时前采取不署名方式传至安徽建大项目管理有限公司的电子邮箱：5987302@qq.com，疑问答复时间：2023年5月8日17:30时前邮件回复

备注：不排除补充答疑的可能性，请各投标单位于开标之日前务必浏览该发件邮箱）

	22
	履约担保
	履约保证金为2%

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	招标控制价与中标价
	最高限价为：577666.54元（含预留金20000.00元）； 
高于或等于最高限价为无效报价

	25
	友情提醒
	投标人请在投标文件中标注页码，以方便招投标档案管理。

	26
	开标注意事项
	\


二、投标须知

（一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标管理条例》及安徽省、淮北市地方等有关法律、法规和规章，通过综合评分法的方式选定承包人。

1.3现场条件：

（1）施工场地情况：已具备施工条件；

（2）施工用水、电：由中标人自行解决；

（3）场内外道路：场内外道路已满足施工要求；

（4）临时施工场地等其他：由中标人自行解决。

1.4工程概况：该工程位于淮北市第一中学老校区，北教学楼卫生间改造、金属扶手、栏杆、栏板加固增高；工程量及工程内容暂按清单描述为准；总投资约57万元。
2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围详见前附表第6项所述。

2.2本招标工程项目的承包方式详见前附表第7项所述。

3、资金来源 

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，并将部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2 投标人在投标过程中或中标单位在施工过程中有借用资质投标或挂靠施工现象，招标人将取消其投标资格或解除合同，其投标保证金不予退还。

5、踏勘现场

5.1投标人将按本须知前附表第15项所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签字合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后不得以任何形式或理由向招标人提出索赔。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人可自行踏勘准备投标的项目现场并应承担踏勘现场的所有责任和风险；招标人不承担有关的责任、风险和蒙失。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

6.2招标代理费参照国家计委计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文规定、工程量清单及控制价编制费按皖价服[2007] 86号文收费标准55%执行；招标代理及清单控制价编制费5200元， 由中标单位支付；投标时无需单独列项，由投标人综合考虑在报价中。中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。
（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：
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7.2 除7.1内容外，招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件残缺、招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件后在投标须知前附表规定时间内及时向招标人或招标代理机构书面提出，逾期不得对招标文件条款提出质疑，由此引起的一切损失有投标人自己负责。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间、方式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3控制价的编制依据

1、建设单位提供的工程量及做法说明，招标文件；

2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、及配套的费用定额；

3、根据安徽省住房城乡建设厅《关于建筑业营业税改增值税调整现我省现行计价依据的通知》（建标【2016】67号）要求； 

4、税金执行造价【2019】7号文，税金＝税前工程造价×9%，9%为建筑业增值税税率；

5、人工费、材料费：执行淮北造价2023年第2期信息价调整及现行材料市场价。

（三）投标文件的组成 

投标文件包括：招标文件附件1～附件6及投标人资格基本条件表内全部内容。未按此要求编制或缺少内容的，视为不响应招标文件，按废标处理。
（四）投标文件的密封、递交、有效性

1、投标文件一律采用A4纸打印（图纸等除外），左侧装订。装订应采用胶装，不易散落，不得采用活页式装订，否则将被按废标处理。投标人可以将所有投标文件的正本和所有副本密封在一起， 密封完好。

2、投标人应按投标须知前附表中规定的时间和地点提交投标文件。

投标文件的有效性

10、投标保证金（开标前现金缴纳，否则将拒收投标文件）

10.1投标人须按投标须知的要求缴纳投标保证金。
10.2如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

10.2.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

10.2.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

10.3投标保证金的退还

10.3.1、评标结果宣布后，中标单位的投标保证金由招标人留置；正常情况下，其他未入围单位的投标保证金将即时退还给投标单位。

10.3.2、中标候选人的投标保证金将在中标单位与招标人签订合同后退还。

10.4在评标委员会评审过程中，发现有下列情形之一的，可视为串通投标，做废标处理，并提请招投标监管部门依法查处：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

10.5投标人在本项目招标过程中有下列行为之一的，招标人不予退还投标保证金：

（1）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（2）投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 

（3）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； 

（4）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

10.6中标人（中标候选人）在本项目招标过程中有下列行为之一的，招标人不予退还投标保证金：

 （1）中标候选人无故放弃中标资格的；

 （2）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

 （3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

 （4）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的。

10.7在本项目招投标过程中，投标人或中标人（中标候选人）在相关招标环节中发生上述10.4及10.5条款所描述行为的，中标均无效，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以赔偿。构成犯罪的，招标人依法追究其刑事责任。

招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（五）开标

11、开标

11.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或被授权代理人必须参加开标会议，法定代表人或被授权代理人出示法人身份证明书或法人授权委托书及有效身份证明的原件(格式参照招标文件提供的格式)，以便开标会议上证明其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

注：要求投标单位参加开标的法定代表人或授权代理人，必须在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。

在招标会结束之前，授权委托人不得擅自离场，否则按弃标处理。

各投标单位须在代理机构处进行项目投标报名，并领取相关资料。如未在代理机构处报名，其投标资料将被拒收。

投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在省、市相关网站上公示。

11.2开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：

11.2.1 主持人宣布开标会议开始；

11.2.2 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

11.2.3 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

11.2.4 验证投标人法人授权委托书（若为代理人参加）和投标承诺书及有效身份证明；然后进入资格标评审阶段。

11.3评标内容：

1、资格评审通过原则：投标人资格基本条件表内10项内容必须全部满足，否则不予通过。

2、资格评审内容：

	序

号
	审核要素
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	证明材料提供方式 

	1
	投标承诺函
	格式详见本招标文件附件1
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺函
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	2
	独立的法人

营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）
	有效的企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件中

	3
	企业资质等级
	投标人须具有独立法人资格，建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证
	复印件或扫描件加盖公章
	复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件中

	4
	生产经营状态
	处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	5
	履约历史


	最近二年没有严重违约及重大工程质量事故、安全事故
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	6


	
	投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》
	由法定代表人签名并加盖公章的未被列入《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	
	拟派项目负责人资格
	拟派项目负责人须具有项目负责人必须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，持有主管部门颁发的安全生产考核合格证书；投标时（以递交响应文件截止时间为准）且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
	复印件或扫描件加盖公章
	复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件中



	7
	《无行贿犯罪行为承诺书》
	提供《无行贿犯罪行为承诺书》
	《无行贿犯罪行为承诺书》详见附件
	《无行贿犯罪行为承诺书》，原件装订在投标文件正本中，复印件加盖公章装订在投标文件副本中

	8
	拟派项目负责人动态
	无在建项目、无拟中标已公示项目。最近二年没有重大工程质量事故、安全事故。
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	9
	法律法规、行政处罚禁止投标
	招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标；受到限制投标的行政处罚，且在限制期内无资格参加该招标项目的投标
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中

	10
	投标承诺书
	本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理。如果中标，决不转包和分包，否则按招标投标法有关规定处理
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标纸质投标文件正本中，复印件加盖公章装订在资格标纸质投标文件副本中



	最终结论：
	             □符合       □不符合
	


注：1、以上10项内容为投标人资格必备基本条件，其中有一项不符合即为不合格投标人

2、证明或承诺书出具日期均为本次公告发布至投标截止之日止，《行贿犯罪档案查询结果告知函》除外。

3、评标方法
本项目采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评标办法第二部分“评审因素、权值及评分标准”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先。

4、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

	项目
	分项
	评审标准

	商务分

（30分）
	总报价30分
	1）评标基准价的计算
①通过价格符合性审查的投标人少于等于5家（≤5）时：
评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值
②通过价格符合性审查的投标人不少于6家（即≥6）时：
评标基准价＝所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值
2）价格评分
a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为30分；
b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣1分）：
投标人的价格评分=30-（投标人的评标总价-评标基准价）÷评标基准价×100（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）
c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.5分）：
投标人的价格评分=30-（评标基准价-投标人的评标总价）÷评标基准价×100（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

注：根据《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程 招投标活动的通知》（建市函（2020）1073 号）规定，建立异常低价评审制度。投标人的报价存在异常低价的评标委员会应当否决其投标。投标报价低于招标控制价的 90%为异常低价。即：577666.54*0.9=519899.89元

	企业资信
（40分）
	企业业绩 

（ 12 分）
	投标人近五年来（自 2018年1月1日以来，以竣工时间为准），具有建筑工程类业绩，须提供中标通知书或施工合同协议书或竣工验收证明及建设单位出具的评价意见；每提供一个得3分，满分12分。

	
	项目负责人业绩 （4分）
	投标人近五年来（自2018 年1月1日以来，以竣工时间为准），每提供一个建筑工程类业绩，，须提供中标通知书或施工合同协议书或竣工验收证明，得2分，满分4分。

	
	技术负责人业绩 （4分）
	投标人近五年来（自2018 年1月1日以来，以竣工时间为准），每提供一个建筑工程类业绩，，须提供中标通知书或施工合同协议书或竣工验收证明，得2分，满分4分。

	
	信用评价等级

（10分）
	投标人在2022年度信用淮北-建筑企业动态评价中信用评价等级为A级的得10分，B级的得5分。查询结果网页打印并加盖公章。

	技术分

（40分）
	施工方案

40分
	投标人投标文件中提供项目施工方案，由业主及评审委员会进行综合评审：
施工方案符合现场实际情况，充分满足用户需求的得30-40分；
施工方案现场情况，满足业主要求一般的得20-30分；
施工方案不能完全满足施工需要的0-20分；


11.4 中标人的确定：

招标人应从评标委员会推荐的中标候选人中依法依序确定预中标人，并进行不少于3日的公示。

11.5招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

（六）评标委员会与评标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数原则上为3人（含）以上，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（七）合同的授予

12、合同授予标准

12.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第11款所确定的中标人。

13、中标通知书

13.1中标人确定后，招标人将于3日内向工程建设单位提交评标报告和中标公示。

13.2中标人在收到招标人或代理机构的办理《中标通知书》的通知后，应在五日内办理完成领取《中标通知书》所需的各种手续和费用，中标人未按本条规定办理的视为自动放弃中标。

14、合同协议书的签订

14.1 招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

14.2 中标人如不按本投标须知第14.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

14.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

15.1、对中标人无故弃标的认定和处理。

15.1.1中标人无故弃标的认定：定标为第一中标候选人后除不可抗力因素外拒绝按规定接受中标或拒绝按规定与招标人签订中标合同的应确认无故弃标。

15.1.2中标人无故弃标的处理：

15.1.2.1、对无故弃标的企业的，其投标保证金不予退还，并交纳其投标价与依法递补中标候选人投标报价差额作为罚金补偿招标人的处罚。必要时追偿因其无故弃标造成的其他损失。

15.1.2.2、取消无故弃标企业1至3年在淮北市投标资格。构成犯罪的，依法追究刑事责任。给招标人造成其他损失的，依法承担赔偿责任。

16、履约担保

16.1本次招标的履约保证金由中标人在公示期满后，十个工作日内，从本单位基本帐户足额缴纳交至招标人账户 ，否则取消其中标资格。

 16.2  如履约保证金未能按时到位则取消其中标资格且不予退还投标保证金。招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

16.3  履约保证金退还：在工程竣工验收合格后退100%（无息），履约保证金退还时均退至中标单位帐户。履约保函在工程竣工验收合格后全部退还（无息）

17、支付担保

本工程不实行工程款支付担保。

第二章、工程施工合同条款
18、工程进度款的支付

18.1本工程不支付预付款。

18.2工程款支付：

本工程无预付款；工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%，经审计部门审计确认后，支付至审计价的97%，剩余金额待一年质保期满无质量问题一次性退还（无息）。
18.3工程款支付的程序及要求：

工程款支付时，中标人必须按照招标人规定的格式填报已完合格工程量用款申请表并提交已完合格工程量报告。

中标人在办理工程款时，必须提供符合招标人财务部门要求的税务发票，然后由招标人按照已签批的工程款金额予以按时支付。

18.4竣工验收与结算：

在中标人完成施工合同约定内容后，必须在十五日内提交竣工验收申请。在符合竣工验收条件后的十五日内，招标人组织参建各方进行工程验收，一次性验收合格以提请竣工验收报告之日起视为工程竣工（如验收不合格以整改后验收合格之日为工程竣工之日）。在工程竣工后保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。

工程竣工验收合格后，承包人必须在一个月内及时提交符合要求的结算资料，经监理单位、发包人初审后，报请市审计机关安排进行结算审价，审价结果作为工程结算依据。具体工程价款结算执行安徽省财政厅、建设厅（财建[2005]1075号）《安徽省建设工程价款结算暂行办法》

18.5双方约定的中标人工期延误责任：

由于中标人自身原因造成开工、竣工及主要工序滞后影响工期的，每延误一天工期，承包人向发包人支付2000元的违约金，5日后每延误一天工期，承包人向发包人支付3000元的违约金，延误十天者，发包人对承包人作清场处理，责任由中标人承担。发包人对承包人清场后，发包人组织有关单位对已完合格工程量，按承包人投标报价进行核算，按核算价款的50%结算。由不可抗力或非承包人原因造成的工期延误除外。上述违约金从履约保证金中扣除，履约保证金不足时从工程款中扣除。
19、合同价款调整

一、工程量调整：1、招标人提供的工程量清单项目或数量有误；2、设计变更引起的工程项目或数量的增减；3、变更工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则确定。                                             

二、单价的调整：1、工程量调整部分，单价按以下方式确定：①招标人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起的工程量清单项目工程数量的增减，执行合同原有的价格。②对于合价金额占合同总价2%以上（不含2%）的清单项目，其工程量增减幅度超过本项目工程数量10%（不含10%）的其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由中标人在该项施工前提出，报监理单位审核后，再经招标人和其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审核，交由审计机关审计后，报工程所在地行政主管部门审批后执行。③招标人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新增的工程量清单项目，或设计变更涉及施工工艺的改变引起工程量清单项目改变的分部、分项项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方式为：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价调整（但由于设计变更涉及施工工艺的改变而参照类似项目的单价进行调整时，需参照取消的原综合单价中的人工、材料、机械、费率的含量、降幅比例等重新组价）；合同中无类似工程项目单价的，由中标人根据合同中约定的组价原则或参考“清单计价依据”提出适当单价，但人工、材料、机械、费率均参照原投标文件相应综合单价中投标含量、降幅比例等执行，由监理单位进行审核后，再经招标人和其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审核。 

三、政策性调整：施工期间遇国家相关政策性调整时予以执行。

四、合同价款调整：因单次变更引起的合同价款调整，由招标人和其委托的工程造价咨询单位审计后，审计结果作为工程合同造价调整依据，并列入工程进度款及时予以支付。                                                        

五、其他未尽事宜执行招标文件及当地造价管理部门相关规定。     

20.其他主要条款

20.1本工程主要材料和设备供应经报业主、监理审核同意后由施工单位采购，所用水泥及钢材等必须符合国家标准的合格产品。

20.2分包与转包。该工程禁止分包和转包。

20.3其他专用条款在签订合同时双方具体商定。

20.4 本工程主要施工材料供应经报招标人、监理审核同意后由施工单位采购必须符合设计标准和招标文件要求为合格的材料，监理单位检验合格后方可进场施工。

20.5因中标人自行采购的工程材料质量引起的工程效果、质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
21、补充条款：为保障建设工程项目工程量清单计价模式下采用合理低价法施工招标的工程建设顺利实施，保护招标人、中标人的合法权益，确保工程建设的质量、安全和进度，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立本工程施工合同补充条款如下：

 22.1、违约赔偿、清退制度

  22.1.1项目负责人及项目管理机构

（1）、中标人派驻现场的项目负责人和项目技术负责人、安全生产负责人及项目管理机构主要管理人员须与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。除刑事犯罪、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，也须缴纳违约金后再按照程序进行，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件且必须经建设、监理单位同意，并报市建设行政主管部门或市招标局备案。

项目负责人在工程未竣工验收前主动提出辞职的，自其辞职之日起不得在本市工程项目建设内以项目负责人的名义执业。

（2）、项目负责人本人每周在现场工作时间不少于5天，且每天在现场不少于8小时。项目管理机构主要管理人员保证每月在施工现场不少于22个工作日。（实际到场工作的标准为在工程施工期间，按国家规定的工作日和每日8小时工作时间计，其中在工地现场工作的工时数不少于70％）

（3）、项目负责人、技术负责人外出2天以上需向监理、业主报告。

（4）、根据本合同，施工单位现场管理人员必须按招标承诺的人员到位，不得更换，业主将对中标人投标承诺规定的人员及考核合格人员进行定期或不定期的抽查考勤，应保证合同规定的出勤率。投标承诺的所有施工管理人员每月在工地不少于22天，外出或休假应向业主负责人请假。
22.1.2主要施工机械、设备

中标人保证投标施工组织设计中承诺的满足工程质量、施工工期要求的施工机械设备到位。

22.1.3规范用工制度

（1）、中标人在开工前必须提交本工程施工中的有效用工方案，规范用工制度，按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，须取得证书后方可上岗。

（2）、中标人申报每月工程计量时，须提供劳务人员工资表。

（3）、中标人出现一个月不按法律、法规规定要求发放工人工资的，处以壹万元罚款；连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的，业主有权按约责成其限期清场退出施工现场，并不予退还全部履约保证金，责任由中标人承担。

22.1.4工程进度控制

中标人应落实经监理审批、业主同意后的施工组织设计中保证工程质量、安全生产、文明施工、施工工期的措施和制度，并根据工程实施情况及时予以补充、完善，严格按照施工图及设计文件要求进行施工。

22.1.5非法分包、转包等

中标人发生挂靠、转包、违法分包施工任务、发生重大质量安全事故的及拒不履行投标承诺及合约职责与义务的，业主有权按约责成其限期清场退出施工现场，并不予退还全部履约保证金，解除合同由此造成的全部责任由中标人承担。 

22.2月计量质量控制制度

（1）、中标人应严格施工工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员验收及签认。应指派专人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇总，做到即签、日报、周结、月清，为及时工程量核定、工程款支付和清、决算结帐提供有效凭证及相关材料。

（2）、中标人在每月25日申报工程计量月报时必须附按照相关施工规范及监理要求所做的已完工程自检资料、监理工程师现场签发的工程检验认可书、中间交工证书、中标人所列举完成工程项目的数量、单价及取费方法和标准等相关资料。

（3）、招标人收到中标人月计量申报资料后，在三天内完成工程量核实及质量核查工作。招标人或造价咨询单位在审定过程中有权对计量的工程项目质量和进度情况进行施工现场抽检，质量不合格的项目计量不予拨付工程款。

（4）施工单位在申报施工月进度时应及时、准确。如因施工单位故意或虚报金额超出招标人或造价咨询单位审计金额的20％以上并造成恶劣影响的，建设单位视其原因有权对施工单位按照合同约定进行处罚。

当中标人发生上述等违约行为时，招标人有权按约责成其限期清场退出施工现场，然后对已完成工程进行质量验收和数量造价清算，督促相关主体单位采取措施配合处理，并及时报告市建设行政主管部门等。清退后的中标人将不准参与今后我单位负责的工程项目。

22.3安全质量控制制度

22.3.1甲方在乙方自检，监理复检合格的基础上，直接或委托有资质的检测机构对分部分项工程实体进行检测，如有一项不合格，除正常返工外，其检测费用由乙方负责。

22.3.2施工项目所有材料按合同要求由中标人采购的，应持出厂合格证、生产许可证、技术说明书，并按施工规范，技术标准及监理工程师的要求进行自检的试验报告报监理及招标人审核。所有原材料的质量标准及原材料的现场质量控制由监理工程师及招标人代表按不少于规范规定的频率进行抽检。中标人在购进大宗普通原材料前要进行市场调查、取样试验，并对厂家进行质量、价格比选。中标人签订采购合同前14天必须向总监申报，招标人不定期检查。同一种材料至少要提出三个材料厂家的比选情况，包括：生产量、质量标准、价格、服务承诺等，并提出拟选择意向。总监及招标人对各厂家样品进行检验并提出审核意见。中标人购进特殊原材料，总监及招标人应首先提出质量标准、供货条件，根据总监及招标人要求中标人对生产厂家进行质量、价格比选并按上述程序进行采购。中标人须将主要原材料与厂家签订的采购合同报监理、招标人审核备案。工程施工中使用的所有材料、特殊原材料、成品、半成品未经报验监理、招标人审查同意的不准进入工程现场。

22.3.3所有的材料在施工前，必须先把样品经建设单位和监理单位验收合格后才能进入下道工序施工。未经验收的不能进入下道工序施工。

22.3.4招标人及监理每天重点检查检验批、分部分项工程验收情况、报验资料签字情况；上道工序不合格、责任人不签字不准进入下一道工序施工。

2.3.5中标人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。中标人若发生质量安全事故，将交由有关部门严肃处理，并由中标人承担一切后果。

22.3.6本工程实施期间，中标人不得以任何方式贿赂招标人、监理及相关管理人员，一经查实，视为违约，招标人有权终止合同，并按总合同约定追究中标人违约责任。

22.3.7中标人应充分考虑交通组织、春节（节假日）期间施工等对本工程所产生的造价影响，不得因此要求增加造价（政策性调价不在此范围）。

22.3.8未按设计、规范和监理要求施工，造成质量问题，按合同约定违约处罚。并不得参加今后淮北市重点工程建设的招投标活动。

23、建设工程廉政协议
中标单位在签订施工合同时，应按有关规定签订“建设工程廉政协议”及附补充协议。

第三章  工程量清单控制价、图纸（另附）

第四章  附  件
附件1                       投标函
致：                                            

    1、根据你方招标工程项目编号为           的               工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以（大写　　            元）（小写　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

    2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，同时认可全部招标文件及有关附件的合法有效性，我方自愿放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

    3、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

    4、一旦我方中标，我方保证按      日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。我单位参加本工程施工拟派项目负责人         。

    5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到         标准。

    6、一旦我方中标，我方保证投标文件中通用条款规定的合同签订、开工时间、人员进驻、人员到岗、劳动力计划、机械设备进场时间数量、节点计划、工程进度、合同工期、违约责任条款等全部内容我方全部认可并无条件执行。

    7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

    8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

    9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

    10、我方承诺：

（1）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳相关费用。

    （2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

    （3）一旦我方中标，保证项目所有税收在工程所在地缴纳。

    11、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    12、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    13、我方将与本投标函一起，提交人民币5200元作为投标保证金。

    14、我方保证：1、在本次投标过程中所出具的承诺书或相关材料真实有效，如与实际情况不符，则视为弄虚作假，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚；2、在本次投标过程中，我公司如出现招标文件约定视为串通投标的，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚。

    15、其他补充说明：             {补充说明事项}         

投 标 人：       名称               （盖章）
单位地址：                                   

法定代表人：         （签字）

邮政编码：

电话：
 
 传真：            

开户银行名称：                    开户银行账号：        

日期：_____年____月____日

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            
    

成立时间：                 年    月    日    

经营期限：           年    月   日至       年  月   日            


姓    名：              性别：                   

年    龄：              职务：
                   

系（投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：        年     月     日

附件3：                

法定代表人授权委托书

致：             
本授权书宣告：                  (投标人名称)的           (职务)(姓名)合法地代表我单位，授权                  (投标人或其下属单位名称)的                (职务)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                                 工程施工投标活动中，以我单位的名义与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标人(盖章)：                     

投标人地址：                       

法定代表人 (签字)： 

被授权的代理人 (签字)： 

被授权的代理人身份证号码：                             

日期：      年     月    日

附件4：

项目管理机构（班子）配备情况表 

	机构
	项目负责
	姓名
	职务
	职称
	身份证号（必填）

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	


附件5：
无行贿犯罪行为承诺书

投标人（单位名称）承诺：我单位法定代表人（姓名）及拟派项目负责人（姓名）截至投标时（以递交的投标文件截止为准）均无行贿犯罪行为，若存在，同意取消我单位中标资格，并追究我单位相关法律责任。

（法定代表人签名并加盖公章）

日期：年 月 日

附件6：工程量清单报价书（按商务要求提供工程量清单报价）
工程量清单报价书
投标总价封面

工程
投  标  总 价
投    标      人：                                 （单位盖章）
年   月    日
B.3  投标总价扉页
投标总价
招     标     人：                                       
工   程  名   称：                                       
投标总价（小写） ：                                      
（大写） ：                                      
投     标     人：                                       
（单位盖章）
法定代表人
或授权委托人：                                           

（签字或盖章）
编    制   人：                                          
（造价人员签字盖专用章）
时间：    年   月    日
注：工程量清单表格详见附件工程量清单

投标报价需要的其他资料（投标人自行考虑提交） 

备注：如投标文件附件未提供响应所需表格，投标人可自拟表格。
第五章   招标代理机构、建设单位（业主）、对本文件的意见

	我单位本次招标的工程施工招标文件的全部内容予以确认并对其负责，并承担全部责任。

招标单位：淮北市教育局
经 办 人：李茜   

联系电话：18756175721                 

（单位盖章）

                                                    2023年4月  日

	招标代理机构：安徽建大项目管理有限公司

经 办 人：陈晓慧  

联系电话：0561-7507877

（单位盖章）

2023年4月  日
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